**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Калужской области**

**«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»**

**в 2014 году**

1. **Общая часть**

***Наименование государственной программы Калужской области*** - «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» (далее - государственная программа).

***Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу***:

не предусматриваются.

***Основные цели и задачи государственной программы:***

Цели государственной программы:

* формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи государственной программы:

* повышение энергетической эффективности экономики Калужской области;
* развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
* расширение использования на территории Калужской области природного газа в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта общего пользования.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2014 году:***

* годовая экономия топливно-энергетических ресурсов по всем потребителям в объеме около 122,3 тыс. тонн условного топлива;
* снижение затрат по оплате за энергетические ресурсы по всем потребителям составило 1,1 млрд. рублей;
* снижение на 3% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и организациями бюджетной сферы Калужской области;

- осуществление учета 78 % потребляемых топливно-энергетических ресурсов с помощью приборов учета во всех секторах экономики, социальной и жилищной сферах;

* производство 0,5 % объема энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Калужской области.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

* повышение энергетической эффективности экономики Калужской области;
* развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы***

*Выполнены на 100% и выше следующие индикаторы государственной программы:*

- динамика энергоемкости валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) (кг у.т./тыс. руб.);

- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Калужской области и государственными учреждениями, к общему объему финансирования государственной программы.

*Выполнение ниже 100% плановых значений по следующим индикаторам:*

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области;

|  |
| --- |
| - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области; |
| - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области; |
| - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области; |
| - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Калужской области; |
| - доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Калужской области.Сведения об индикаторах государственной программы представлены в приложении № 1.1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события на 2014 год не запланированы.1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

***Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:****-* недостаточное финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета, в связи с этим кредиторская задолженность на 01.01.2015 составила 164 122, тыс. руб.;- отсутствие финансовых средств у собственников жилых помещений на установку общедомовых приборов учет;- девальвация рубля повлияла на инвесторов, которые приостановили реализацию пилотных проектов на территории Калужской области. ***Последствия влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы:**** не выполнены основные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не достигнут 100 % учет потребляемых топливно-энергетических ресурсов с помощью приборов учета;
* сокращение количества инвесторов, желающих построить объекты с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов.
 |
|  |
| 1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

При реализации государственной программы были использованы средства:* областного бюджета – 176 512,6 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 71 042,5 тыс. руб. ;
* внебюджетных средств – 927 774,0 тыс. руб.;
* местных бюджетов – 37 008,0 тыс. руб.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:* строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий;
* реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов;
* организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения;
* обеспечение функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов;
* обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
* финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, публикации в печатных изданиях, поддержание страницы по энергосбережению на интернет-сервере исполнительных органов власти Калужской области, организация общественных обсуждений проектов программ в области энергосбережения, координация работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности, организация выставок энергоэффективных технологий, материалов и оборудования, мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий);
* мероприятие в топливно-энергетической области, в т. ч. формирование и хранение аварийно-технического запаса материальных ресурсов.

Средства федерального бюджета были привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» на следующие мероприятия государственной программы:* внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
* разработка схем теплоснабжения;
* внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением на объектах, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
* проведение энергетических обследований объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Внебюджетные средства были привлечены на реализацию следующих мероприятий:* разработка и реализация пилотных проектов по внедрению энергосберегающих оборудования, материалов, технологий и мероприятий по повышению энергоэффективности;
* строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий;
* разработка предложений по оптимизации систем энерго- и ресурсоснабжения на территории Калужской области;
* внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением в подъездах многоквартирных жилых домов и на придомовой территории;
* внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением на объектах, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Средства местных бюджетов были привлечены на реализацию следующих мероприятий:* строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий;
* реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов;
* организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения;
* разработка схем теплоснабжения;
* проведение энергетических обследований объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
* обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в приложении № 2.*1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2014 году реализация государственной программы характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности (57%). Это произошло в связи с невыполнением показателей по установке общедомовых приборов учета и неисполнением финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов выполненных работ по мероприятиям государственной программы.*Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 3.****Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, в том числе:***В 2015 году планируется в приоритетном порядке в рамках государственной программы решать следующие задачи:- проведение работы по внедрению автоматизированной системы учёта энергетических ресурсов в многоквартирных домах на условиях энергосервисных контрактов;- активизация работы по реализации мероприятий, направленных на стимулирование, информационную поддержку и пропаганду энергосбережения среди населения, производителей и потребителей энергоресурсов и создание действенных механизмов обеспечения экономного и бережного расходования энергоресурсов. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |